## Slide 1
PRESENTA
Proyecto de
Transformación Digital
ATIO GROUP
Implementación Acelerada · Odoo v19
Presenta:
María Dolores Martínez
Confidencial · sunname.com.mx

## Slide 2
CÉLULA DE ALTO RENDIMIENTO — EL MOTOR DEL PROYECTO
sunname.com.mx · Impulsa Tu Negocio · Atio Group
2 / 8
La clave para cumplir este cronograma acelerado es nuestro equipo de 5 especialistas dedicados.
01
Project Manager
Control de tiempos y ruta crítica
Responsable de la coordinación general, seguimiento del cronograma y gestión de riesgos del proyecto.
02
Consultor Funcional Sr.
Estrategia Financiera y Fiscal SAT
Experto en configuración contable, cumplimiento SAT 4.0 y flujos financieros críticos.
03
Consultor de Operaciones
HW, Series y Proyectos
Especialista en ventas de hardware, control de números de serie e inventario y gestión de proyectos.
04
Desarrollador Senior v19
Integraciones y API
Responsable de integraciones técnicas, desarrollo de módulos personalizados y conectividad con sistemas externos.
05
Analista de Datos
Carga masiva y soporte adopción
Migración y validación de datos maestros, carga masiva de inventario y soporte en la adopción del sistema.

## Slide 3
ROADMAP ACELERADO — 6.5 MESES TOTALES
sunname.com.mx · Impulsa Tu Negocio · Atio Group
3 / 8
Mes 1 – 2
Fase 1
MVP Operativo y
Sustitución de Sistemas
Mes 2.5 – 3.5
Fase 2
Optimización, Control
y Ecoeficiencia
Mes 4 – 6.5
Fase 3
Integraciones Técnicas
y Ecosistema Digital
HITO CRÍTICO · Go-Live Administrativo al finalizar el Mes 2

## Slide 4
F1
Meses 1 – 2
Fase 1 — MVP Operativo
Objetivo: Tomar el control financiero y operativo en tiempo récord.

## Slide 5
FASE 1 — MVP OPERATIVO · MESES 1-2
sunname.com.mx · Impulsa Tu Negocio · Atio Group
4 / 8
Actividades Principales
Configuración SAT 4.0
Emisión y recepción de CFDI, catálogos fiscales, retenciones y contabilidad electrónica.
Ventas de HW/SW y Series
Gestión de órdenes de venta de hardware y software con trazabilidad por número de serie.
Carga de Inventario Seriado
Migración del inventario inicial con validación y asignación de números de serie auditados.
Insumos Requeridos · Semana 1
Sellos Digitales (CSD) y e.firma
Excel de Clientes y Proveedores
Excel de Productos y Servicios
Corte de Inventario Seriado auditado
Balanza de comprobación y estados de cuenta

## Slide 6
F2
Meses 2.5 – 3.5
Fase 2 — Optimización y Control
Objetivo: Automatización de flujos y atención al cliente.

## Slide 7
FASE 2 — OPTIMIZACIÓN Y CONTROL · MESES 2.5-3.5
sunname.com.mx · Impulsa Tu Negocio · Atio Group
5 / 8
Actividades Principales
Helpdesk para Gasolineras
Centro de soporte técnico especializado para tickets de instalación y mantenimiento en gasolineras.
Gestión de Proyectos de Instalación
Planificación, seguimiento y control de proyectos de instalación de equipos en clientes.
Odoo Sign y Aprobaciones
Firma electrónica de contratos de distribución y flujos de aprobación internos digitales.
Insumos Requeridos · Semana 9
Checklist técnico de instalación en gasolineras
Formatos de contratos de distribución
Manual de identidad de marca
Base de datos para campañas de Marketing

## Slide 8
F3
Meses 4 – 6.5
Fase 3 — Integraciones Especializadas
Objetivo: Conectividad total y automatización de comisiones.

## Slide 9
FASE 3 — INTEGRACIONES ESPECIALIZADAS · MESES 4-6.5
sunname.com.mx · Impulsa Tu Negocio · Atio Group
6 / 8
Actividades Principales
API Bidireccional con Core Atio
Integración en tiempo real entre Odoo v19 y el sistema Core de Atio vía endpoints REST/JSON.
Motor de Comisiones Automático
Cálculo y liquidación automática de comisiones a partners según matriz lógica definida.
Portal de Partners
Portal self-service para distribuidores: consulta de comisiones, pedidos y reportes en línea.
Insumos Requeridos · Semana 16
Documentación técnica de API Atio (Endpoints)
Matriz lógica de cálculo de comisiones
Layouts bancarios para pagos masivos
Integración con layouts bancarios para automatizar pagos masivos a partners.

## Slide 10
CAPACITACIÓN Y ADOPCIÓN PRESENCIAL
sunname.com.mx · Impulsa Tu Negocio · Atio Group
7 / 8
Modelo de Éxito
Entrada de Usuarios
Los empleados de Atio inician operación real en Odoo al finalizar el Mes 2, sincronizado con el Go-Live administrativo.
Capacitación Intensiva
Sesiones presenciales en la Semana 7 y 8, cubiertas por nuestra célula especializada in situ en las instalaciones de Atio.
Soporte Presencial Mes 3
Durante el primer mes de operación real, la célula brinda acompañamiento presencial para garantizar la adopción exitosa.
Calendario de Adopción
Mes 2
Go-Live Administrativo
Los usuarios empiezan a operar en Odoo.
Sem 7-8
Capacitación Intensiva
Sesiones presenciales con toda la célula.
Mes 3
Soporte Presencial
Acompañamiento in situ primer mes real.
Mes 4+
Operación Autónoma
Equipo Atio opera de forma independiente.

## Slide 11
Próximos Pasos
Para arrancar el proyecto juntos
1
Nombramiento de líderes de área
Atio Group designa a los responsables por área que serán los puntos de contacto durante el proyecto.
2
Entrega del Paquete Fase 1
Atio entrega el "Paquete de Información Fase 1": el checklist inicial con todos los insumos requeridos en la Semana 1.
3
Kick-off Oficial del Proyecto
Reunión inaugural con toda la célula y los líderes de Atio para alinear expectativas, cronograma y compromisos.
¡Listos
para el
Kick-off!
María Dolores Martínez
Sunname Technologies
Confidencial · sunname.com.mx · Atio Group